

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

1. **Período: data de início - data de término da iteração**

Data de início: 15/05/2019

Data de término: 28/05/2019

1. **O que estava planejado?**

**- atividades e pra quem**

Usar o Pivotal Tracker corretamente: Todos

Duas Histórias de Usuários iniciais: Todos

No mínimo 5 cenários para cada História (10 total): Todos

Implementação dos 10 cenários de testes: Alessandro

Implementação das duas histórias de usuário: Alessandro

Histórias completas: Todos

Deve haver relacionamento entre as classes de Model: Gabriel e Alvanir

Implementar 3 testes para cada Model criado: Alvanir

c) **O que foi feito?**

**- atividades e por quem**

Usar o Pivotal Tracker corretamente: Todos

Duas Histórias de Usuários iniciais: Todos

No mínimo 5 cenários para cada História (10 total): Todos

Implementação dos 10 cenários de testes: Alessandro

Implementação das duas histórias de usuário: Alessandro

Histórias completas: Todos

Deve haver relacionamento entre as classes de Model: Gabriel e Alvanir

d) **O que não foi feito?**

- **atividades e por quem, quais os impedimentos**

Implementar 3 testes para cada Model criado: Alvanir

Impedimento: Configuração de IDE, erros com gitignore, dificuldade com o git e falta de prática com o rails.

e) **O que está planejado para a próxima iteração?**

- **atividades e pra quem**

* Duas Histórias de Usuários adicionais;

No mínimo 5 cenários para cada História (10 total): Todos

Implementação dos 10 cenários de testes: Alessandro

* Implementação das duas histórias de usuário;

Histórias completas: Todos

Deve haver relacionamento entre as classes de Model: Alvanir, Gabriel

Implementar 3 testes para cada Model criado ou mais 3

testes pros modelos já existentes: Gabriel e Alvanir

f) **Lições aprendidas**

Evitar tempo perdido tentando resolver algo sozinho e buscar ajuda com os companheiros de equipe.

Não deixar pra ultima hora.

**Terceira Interação**

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

1. **Período: data de início - data de término da iteração**

Data de início: 15/05/2019

Data de término: 28/05/2019

1. **O que estava planejado?**

**- atividades e pra quem**

Usar o Pivotal Tracker corretamente: Todos

Duas Histórias de Usuários iniciais: Todos

No mínimo 5 cenários para cada História (10 total): Todos

Implementação dos 10 cenários de testes: Alessandro

Implementação das duas histórias de usuário: Alessandro, Alvanir, Gabriel

Histórias completas: Todos

Deve haver relacionamento entre as classes de Model: Gabriel e Alvanir

Implementar 3 testes para cada Model criado: Alvanir, Gabriel e Alessandro

Foi se planejado implementar um metodo de autenticação de usuario, mas devido o mesmo ter que mexer um pouco na estrututura do projeto foi se feito um pausa e focado nas demais atividades restantes.

c) **O que foi feito?**

**- atividades e por quem**

Usar o Pivotal Tracker corretamente: Todos

Duas Histórias de Usuários iniciais: Todos

No mínimo 5 cenários para cada História (10 total): Todos

Implementação dos 10 cenários de testes: Alessandro

Implementação das duas histórias de usuário: Alessandro

Histórias completas: Todos

Deve haver relacionamento entre as classes de Model: Gabriel e Alvanir

Foi se corrigido os ajustes que foram passados na correção da interaçao passada, isso foi discutido entre todos os membros do grupo

d) **O que não foi feito?**

- **atividades e por quem, quais os impedimentos**

Implementação da 5 historia de usuário, que seria a parte de autenticação

Impedimento: A parte de autenticação de usuário

e) **O que está planejado para a próxima iteração?**

- **atividades e pra quem**

* Duas Histórias de Usuários adicionais;

No mínimo 5 cenários para cada História (10 total): Todos

Implementação dos 10 cenários de testes: Alessandro

* Implementação das duas histórias de usuário;

Histórias completas: Todos

Deve haver relacionamento entre as classes de Model: Alvanir, Gabriel

Implementar 3 testes para cada Model criado ou mais 3

testes pros modelos já existentes: Gabriel e Alvanir

f) **Lições aprendidas**

Problemas recorrentes durante as alterações pode influenciar no fluxo do sistema, devia se ter uma análise melhor antes de iniciar o desenvolvimento